PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN159 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25-CNTT3 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám bệnh | Quản lý lịch làm việc của bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để xem bệnh nhân có thể đăng ký vào khoảng thời gian bác sĩ còn nhận bệnh nhân |
| Đặt lịch khám và nhắc lịch khám | Đặt lịch khám | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn tìm bác sĩ theo chuyên khoa và chọn thời gian khám, để tôi có thể chủ động thời gian đi khám |
| Quản lý hồ sơ sức khỏe | Tra cứu kết quả xét nghiệm | US-03 | Là khách hàng, tôi muốn tra cứu kết quả xét nghiệm, để có thể biết tình trạng sức khỏe của bản thân |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Ôm nhiều chức năng độc lập. Mỗi chức năng có luồng hoạt động và chức năng riêng biệt không thể tách ra phát triển hay phát hành độc lập |
| Small | US-X quá lớn vì chức nhiều tính năng phức tạp khiến việc ước lượng SP không chính xác, gây ảnh hường đến tiến độ công việc |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám tự động trước 1 ngày, để không bị quên lịch hẹn khám bệnh |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến qua cổng thanh toán, để tiết kiệm thời gian xếp hàng giao dịch tại viện |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng cốt lõi yêu cầu hệ thống cần có dữ liệu lịch làm việc của bác sĩ trước thì mới phục vụ được các chức năng đặt lịch khám |
| US-02 | Should | Chức năng tiện dụng giúp tự đặt lịch, giai đoạn đầu lễ tân có thể đặt thủ công nếu tính năng chưa ra mắt |
| US-03 | Could | Tính năng tăng trải nghiệm cho bệnh nhân, hỗ trợ tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến nhưng chưa bắt buộc trong giai đoạn đầu |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Given bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ thẩm định, phê duyệt | When bệnh nhân truy cập vào mục kết quả xét nghiệm và chọn mã hồ sơ của mình | Then hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin xét nghiệm, danh mục các chỉ số chi tiết, kết luận chuyên môn và tên bác sĩ duyệt |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác V kết quả chưa được duyệt | Given bệnh nhân đã đăng nhập vào ứng dụng và có phiếu xét nghiệm vừa hoàn thành nhưng bác sĩ chưa phê duyệt | When bệnh nhân truy cập vào mục kết quả xét nghiệm | Then hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và ẩn toàn bộ các chỉ số, chi tiết xét nghiệm |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC xác định các điều kiện nghiệp vụ cụ thể để một US riêng biệt được chấp nhận. AC áp dụng cho từng User Story cụ thể DoD xác định tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung áp dụng cho mọi US. DoD áp dụng chung cho tất cả các US trong toàn bộ dự án/Sprint |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Khi đến sáng trước ngày hẹn khám 1 ngày, hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS chứa thông tin của bệnh nhân gửi đến số điện thoại đăng ký |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nguồn được kiểm tra Unit Test, đã vượt qua Integration Test gửi SMS thử nghiệm, Code Review hoàn tất bởi Tech Lead và không còn lỗi nghiêm trọng |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Khá đơn giản, chủ yếu là màn hình CRUD tạo/sửa lịch làm việc cho bác sĩ trên Web lễ tân, luồng nghiệp vụ rõ ràng và ít rủi ro |
| US-02 | 8 | Phức tạp hơn vì cần xử lý tìm kiếm đa tiêu chí, đồng bộ dữ liệu thời gian thực tránh trùng lịch khám khi nhiều bệnh nhân đặt cùng khung giờ |
| US-03 | 5 | Mức độ trung bình, yêu cầu xây dựng API truy xuất dữ liệu xét nghiệm và ẩn/hiện thông tin theo phân quyền/trạng thái duyệt của bác sĩ |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

- Story Point phản ánh tổng hòa giữa độ phức tạp, rủi ro và khối lượng công việc mang tính tương đối thay vì thời gian cố định - Không phụ thuộc vào trình độ hay năng lực cá nhân của từng lập trình viên - Giảm áp lực ước lượng thời gian chính xác tuyệt đối giúp đội tính Velocity ổn định theo thời gian

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | ((5 * 10) / (4 * 10)) * 25 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | - D1 – 3 SP - D2 – 8 SP - D3 – 5 SP - D5 – 3 SP Tổng SP: 19 SP |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập ứng dụng điện thoại, web và desktop, đặt lịch khám theo khung giờ trống, nhận tin nhắn nhắc lịch và tra cứu kết quả xét nghiệm được duyệt |
| Lý do lựa chọn | Lựa chọn ưu tiên hoàn thành toàn bộ các User Story thuộc nhóm Must |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiển thị danh sách và chi tiết kết quả xét nghiệm trên Mobile App | UI/UX | 6 |
| Xây dựng API lấy chi tiết kết quả xét nghiệm và xử lý ẩn chỉ số khi chưa duyệt | Development | 12 |
| Kiểm thử tự động và kiểm thử thủ công phân quyền tra cứu kết quả xét nghiệm | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 26 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | • So sánh: Thực tế còn 24 SP, Lý tưởng còn 10,4 SP • Chênh lệch: 24-10,4=13,6 SP (Thực tế lớn hơn lý tưởng) • Kết luận: Đội đang đi chậm so với tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang kéo dài |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Công việc bị gồn ứ về cuối Sprint, nguy cơ hổng khâu kiểm thử |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các User Story đã hoàn thành trong Sprint 2, đối chiếu với Sprint Goal và cập nhật lại trạng thái Product Backlog |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng khung thời gian, duy trì môi trường trao đổi tích cực và hỗ trợ làm rõ các thắc mắc về quy trình |
| Developers | Trực tiếp Demo tính năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên hệ thống web lễ tân cho Stakeholders xem và thao tác thử |
| Stakeholders | Trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Demo, đưa ra nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi về tính tiện dụng của tính năng quản lý lịch bác sĩ |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO ghi nhận ý kiến phản hồi về tính năng vào Product Backlog, thảo luận làm rõ giá trị nghiệp vụ với Stakeholder và xem xét đánh giá ưu tiên cho các Sprint tiếp theo dựa trên giá trị mang lại - Response to change over following a plan

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Lacked | Đội thiếu các kịch bản kiểm thử biên và dữ liệu kiểm thử thực tế |
| Learned | Đội nhận ra việc chỉ kiểm thử trên dữ liệu mẫu đơn giản sẽ dễ bỏ sót các lỗi logic nghiệp vụ phức tạp khi chạy thực tế |
| Longed for | Đội mong muốn có một bộ Test Cases chuẩn bao quát các quy tắc nghiệp vụ trước khi tiến hành viết code |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng tài liệu ma trận kiểm thử | Tester / QA | 100% User Story trong Sprint tới đều có danh sách Test Case kiểm thử ngoại lệ được PO xác nhận trước khi nghiệm thu |